1. **Ремонт здания ДК «Лучезар»**

 В 2019 году за счет средств федерального бюджета был произведен капитальный ремонт здания ДК «Лучезар». Согласно условиям финансирования ремонтные работы необходимо было завершить в 2019 году.

 Выполнялись следующие работы: ремонт кровли, фасада, входной группы центрального входа, перекрытия, полов, заменены оконные и дверные блоки, система электроснабжения, выполнены внутренняя отделка. Кроме того, выполнена перепланировка санузлов, в которой сделано дополнительное помещение санитарного узла для маломобильной группы населения.

 Работы начались в конце августа, а в конце декабря, завершены с замечаниями. Замечания по проведенным строительным работам внутри здания устранены в зимний период. Замечания, касающиеся наружных работ (фасад, крыльцо**, трещина в отмостке и восстановление лепнины на двух окнах фасада**), по согласованию с подрядчиком будут устранены **до 30.09.2020 г.**

1. **Информация по сбору, транспортированию, обработке, утилизации обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Катайского района**

 Курганская область с 1 января 2020 года перешла на новую систему обращения с ТКО с этого момента к работе приступил региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Чистый город». Перевозчик ООО «Компания «Экосиситема» - это фирма, которая занимается установкой контейнеров и транспортировкой мусора по договору с региональным оператором по согласованию с местной администрацией. Реестр и схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов утверждены Постановлением Администрация Катайского района от 19.12.2019 г. № 458 «Об утверждении реестра и схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории населенных пунктов, входящих в состав Катайского района Курганской области»

 Форма заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов утверждены Постановлением Администрация Катайского района от 20.12.2019 г. № 460 «Об утверждении форм заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, решения о согласовании/об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, решения о включении/об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»

 Свалка ТБО закрыта 02.07.2020 г. Ведутся работы по анализу затрат на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию объекта «Свалка ТБО» на основании ценовых предложений.

 Определен земельный участок под перегрузку ТБО площадью 9000 м2 с кадастровым номером 45:07:010601:398, начато строительство перегрузочной станции.

1. **Информация о мероприятиях по своевременной подготовке коммунальных служб и социальной сферы к отопительному сезону 2020-2021 годов.**

В целях организации своевременной подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы Катайского района к отопительному сезону 2020-2021 гг., рациональному использованию бюджетных средств, главой Катайского района принято распоряжение от 12.02.2020 года № 59-р «О создании комиссии по подготовке Катайского района к отопительному сезону 2020-2021 гг.».

Теплоснабжение Катайского района обеспечивается 23 котельными, из них: 10 угольные, 13 газовые.

Обслуживаются котельные четырьмя специализированными теплоснабжающими организациями ООО «Апикс», ООО «Тепловик», ООО «Грант» и ООО «Коммунальщик», а так же Администрацией Верхнеключевского сельсовета и Управлением образования Администрации Катайского района.

Муниципальными образованиями, руководителями предприятий и отделами социальной сферы разработаны и утверждены планы мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к новому отопительному сезону. Так на ремонтно-восстановительные работы планируется затратить 11,8 млн. рублей.

В настоящее время все предприятия работают согласно своим планам. Проводятся гидравлические испытания, ревизия, чистка, ремонт котельного оборудования.

Предприятием ООО «Апикс» проведены все необходимые работы по подготовке центральной котельной к зимнему периоду в г. Катайске. Котельная готова на 100%.

Предприятием ООО «Тепловик» завершается установка нового котла и горелки на котельную больницы в г. Катайске.

Предприятием ООО «Коммунальщик» ведется работа по замене участка теплотрассы от котельной до школы в с. Ильинское. Готово две котельнах из 3.

Предприятием ООО «Грант» проводится промывка и опрессовка тепловых трасс. Проводится работа по установке и ремонту котлов в 3 котельных.

В 2020 году будет осуществлена централизованная закупка угля для муниципальных котельных Администрации Верхнеключевского сельсовета – (3 котельные) в количестве 230 т. В настоящее время в наличии имеется 30 т угля. Так же закупка угля производится предприятием ООО «Грант» (4 котельных). Закупка планируется на сентябрь.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения котельных в Катайском районе имеется 16 автономных резервных источников электроснабжения (в т.ч. 14 передвижных, 1 стационарный, на котельную ДРСУ в г. Катайске подведена резервная линия электроснабжения). Кроме того, имеется возможность подключить все котельные, расположенные на территории района к резервному источнику электроснабжения в течение 1 часа.

На объектах социальной сферы проведена промывка и опрессовка систем отопления. Проводится ремонт крыш, утепление окон. Сданы на поверку узлы учета тепловой энергии.

Проведена установка 3 приборов учета тепловой энергии на трех детских садах: МКДОУ Детский сад «Золотой петушок» с. Боровское, МКОУ Детский сад «Рябинка» с. Ильинское и Гусиновский филиал МКДОУ Детский сад «Золотой петушок» д. Гусиное. Договор заключен с ООО «Шерстнев». Стоимость одного прибора учета с установкой 160 тыс. руб.

В Катайском районе жилищный фонд обслуживают три управляющие организации: ООО «Городская управляющая компания», ООО «Ремжилсервис» и ООО «Жилищно-эксплуатационная компания».

Организациями проводится промывка и опрессовка систем отопления домов, замена трубопроводов, стояков отопления и запорной арматуры.

Также в рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области» в 2020 году будет отремонтировано 7 домов (ремонт внутридомовых сетей, крыши и фасада). 3 дома отремонтированы, по 2 домам производятся строительно-монтажные работы.

Все ремонтно-восстановительные работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства планируется завершить в срок до 1 октября 2020 года.

Подготовка объектов социальной сферы будет завершена до 1 сентября 2020 года.

Все ремонтно-восстановительные работы по подготовке жилищного фонда планируется завершить в срок до 15 сентября 2020 года.